# План работ на 2024 год | Отдел разработки

План составлен 25.12.2023 и включает в себя крупные задачи на 2024 год с учетом текущего штата и поставленных задач.

**1 часть** (янвать-март 2024)

* Разработка электронного терминала самообслуживание Евромед
* Автономный режим работы мобильного приложения Евромед
* Новый сайт Топлайн
* Ввод в эксплуатацию Электронного медосмотра Евромед
* Форма онлайн бронирования санатория Евромед
* РИС Евромед: Нагрузка и загрузка врачей
* Ввод в эксплуатацию цепочки сайтов Евромед

**2 часть** (апрель-июнь 2024)

* Ввод в эксплуатацию электронного терминала самообслуживания Евромед на Евро-2
* Собственный портал гостя для Hotel5060 (приложение под TV)
* РИС Евромед: рефакторинг кода и полная документация
* РИС Евромед: переработка CRM и введение полной истории обслуживания пациента + уведомления, сообщения, автоматический дозвон и тп
* Рекламные телевизоры Топлайн

**3 часть** (июль-сентябрь 2024)

* РИС Евромед: улучшение электронного медосмотра
* Редизайн и улучшение сайта Люклер
* QR-мобильный портал гостя Hotel5060